Wzór

UMOWA  Nr …./II/2023

zawarta w dniu ……….2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka zwaną dalej  „Zamawiającym”  reprezentowaną przez:

Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy – Agnieszki Gaik

a firmą:

………………………………………………………………………………………………….Zwanym „Wykonawcą” reprezentowaną przez: ……………………………………………….

Niniejsza umowa nie podlega ustawie Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

§ 1

- Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania:

Remont cząstkowy dróg gminnych –uzupełnienie ubytków asfaltowych na terenie Miasta  i Gminy Kazimierza Wielka w 2023 roku.

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

-Roboty budowlane -remontowe polegające na uzupełnieniu ubytków asfaltu na drogach

gminnych na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w łącznej ilości :  600m²

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy robót:

• obcięcie (wyrównanie) piłą mechaniczną krawędzi ubytków w asfalcie,

• oczyszczenie powierzchni ubytku z błota i pozostałości z wyrównania krawędzi z

załadunkiem  na środek transportowy i odwóz w odległości do 5km

• wypełnienie kruszywem drogowym odpowiedniej granulacji tłuczniowej podbudowy

jezdni w miejscu ubytku wraz z jego zagęszczeniem,

• wypełnienie masą asfaltową ubytku jezdni o grubości warstwy 5cm,

•  zawałowanie walcem uzupełnionej masy asfaltowej.

Remonty wykonywane będą w dni robocze, niedziele i święta.

- Zamawiający wyznacza następujące terminy wykonania remontu dróg poprzez uzupełnienie ubytków powstałych oraz mogących powstać w nawierzchni asfaltowej tj:

  - ubytki już występujące wskazane przez Zamawiającego - termin wykonania remontu do 21 dni od dnia zlecenia.

  - ubytki które przewiduje się, iż mogą powstać w okresie obowiązywania niniejszej umowy- termin wykonania remontu do 21 dni od dnia zlecenia

  - ubytki które przewiduje się iż mogą powstać w okresie obowiązywania niniejszej umowy z koniecznością natychmiastowego ich uzupełnienia ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi- termin wykonania do 24 godzin po natychmiastowym oznaczeniu i zabezpieczeniu terenu.

- Każdorazowe rozpoczęcie prac nastąpi wyłącznie na polecenie wyznaczonego Koordynatora z Gminy Kazimierza Wielka, Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji  (telefoniczne lub faksem) określające miejsce oraz ilość ubytków (w m²) w nawierzchni asfaltowej do uzupełnienia.

- Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ……………….2023r.

- Termin zakończenia prac ustala się na dzień  15.12.2023r.

§ 3

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty remontowe określone w § 1 niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w dniu …………..2023r. będzie następować wg cen jednostkowych (niezmiennych w czasie obowiązywania niniejszej umowy) o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zgodnych z ofertą Wykonawcy złożoną w dniu …………….2023r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Całkowite wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………….. zł.  brutto (słownie: …………………………………………..),  wyliczonej jako iloczyn ceny jednostkowej za m² uzupełnienia ubytku asfaltowego wskazanej w ofercie Wykonawcy oraz ilości jednostek szacowanych przez Zamawiającego.

| Szacowana ilość (w m²) ubytków asfaltowych do uzupełnienia | Stawka netto ( w zł.) uzupełnienia 1 m² ubytków w nawierzchni asfaltowej | Podatek VAT | Stawka brutto ( w zł.) uzupełnienia 1 m² ubytków w nawierzchni asfaltowej | Całkowita łączna wartość brutto (w zł) szacowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | …… | …….. | ……… | ………… |

- Ustala się następującą cenę jednostkową za uzupełnienie 1m² ubytku nawierzchni asfaltowej  na drodze w kwocie brutto: …………. zł.

- Zamieszczona w ust. 3 niniejszego paragrafu cena jednostkowa obowiązuje w dni robocze, niedziele i święta.

- Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdów sprzętu do miejsca wykonywania usługi oraz kosztów montażu i demontażu sprzętu.

- Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi …….% i zostanie naliczony w fakturach

wystawionych przez  Wykonawcę.

§ 4

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane usługi będzie się odbywało na podstawie  dwóch faktur : jednej faktury częściowej i jednej faktury końcowej.

Termin płatności faktur: do 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Podstawą do wystawienia faktur za wykonane roboty budowlane -remontowe każdorazowo będzie stanowił protokół wykonanych prac wraz z obmiarem powykonawczym zawierającym ilość m² wykonanych uzupełnień ubytków na drogach.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane przez niego na fakturach.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Na wystawionych fakturach  należy wskazać następujące pozycje tj. :

NABYWCA:

Gmina Kazimierza Wielka  ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

NIP: 605-001-32-49

ODBIORCA:

Urząd Miasta i Gminy  ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

§ 5

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą:

- Ryszard Skowron– p.o. Naczelnika Wydziału  Infrastruktury i Inwestycji  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

- Paweł Cieślik – Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej (Koordynator z Gminy Kazimierza Wielka)

- Do obowiązków osób wymienionych w ust. 1 należeć będą:

- wzywanie do pracy i odwoływanie z pracy zespołów roboczych Wykonawcy,

- wydawanie poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, w zakresie jakości wykonywanych  robót.

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prowadzone roboty będzie …………………….., tel. …………………..  Wymieniona osoba będzie wykonywała polecenia i dyspozycje Zamawiającego.

- Oprócz czynności podstawowych do obowiązków osoby wymienionej w ust 3 należy  ponadto przekazywanie Zamawiającemu następujących informacji:

- o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzonych prac na poszczególnych odcinkach dróg,

- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

- innych zauważonych zdarzeniach na drogach.

§ 6

- Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy – kary umownej.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

- za opóźnienie w rozpoczęciu robót remontowych powyżej 24 godzin od chwili zgłoszenia - 30.00 zł za pierwszą, a 50.00 zł za drugą i każda następną godzinę opóźnienia.

- za zwłokę w wykonaniu robót remontowych w wysokości 30,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie terminu określonego w §1 ust.2 lit. a i b niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  5 000,00 zł.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przed sądami powszechnymi.

- Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z odsetkami ustawowymi od tych kar z wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy

§ 7

- W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu robót remontowych powyżej 24 godzin od chwili zgłoszenia lub wykonaniu usługi w sposób niewłaściwy (szkody w mieniu powstałe na skutek użytkowania drogi) Zamawiający może rozwiązać niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym, oraz naliczyć kary umowne wyszczególnione w § 6, ust. 1, lit. b.

§ 8

- Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 750 Kodeksu Cywilnego.

- Do umowy niniejszej stosuje się przepisy tytułu XXI Kodeksu Cywilnego o zleceniu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeku

Cywilnego.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki:

1) Oferta Wykonawcy złożona w dniu …………………...2023r.

Podpisy stron umowy

Zamawiający					       Wykonawca